# Recruitment Dashboard v3

# Phase 6 — 自检报告 v1

项目：理然智能招聘 AI 看板

生成日期：2026-06-26

规范：Agent 自检报告与 Evidence Pack 强制规范 v1

# 0. Executive Summary

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Phase 名称 | Phase 6: Structured Interview Feedback & Quality |
| 当前分支 | agent/workbuddy/phase-6 |
| 当前 HEAD | 5d3eaf0 |
| 是否完成 | 是 — 核心代码完成，Evidence Pack 完整 |
| 是否建议进入下一 Phase | 等待外部审查 |
| 是否自行进入下一 Phase | 否 |
| 是否合并 main | 否 |
| 是否 force push | 否 |
| 本阶段一句话总结 | 完成 Scope Guardrail + 面试管理 + 结构化反馈 + 质量评分 + 风险识别 + 面试官质量 + 5 API + UI 页面，共 30 文件 2779 行新增代码 |
| 当前最大风险 | GET /api/jobs/:id/interview-signals 偶发超时（Prisma adapter-pg 连接池）; ActivityLog 未完整实现 |
| 需要外部确认 | Evidence Pack 是否通过；是否可进入 Phase 7 |

# 1. Product Scope

本阶段业务目标：建立结构化面试反馈体系，用规则引擎评估反馈质量，识别面试表现偏差风险。

本阶段用户角色：全部 6 个角色。admin/leader 全局可见，hrbp 部门范围，recruiter 负责范围，business_owner 相关业务线，interviewer 只看自己的面试。

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Scope Guardrail | ✅ 已完成 | scope-context.ts + resource-scope-builder.ts (5 builders) + scope-guards.ts (5 guards) |
| Schema Patch | ✅ 已完成 | InterviewFeedback 新增 interviewerId/evidenceText/riskNotes/qualityScore/qualityLevel/riskSignals |
| Repository | ✅ 已完成 | interview-repository.ts + interview-feedback-repository.ts (all scoped, ZERO findUnique) |
| Service | ✅ 已完成 | 5 services: interview, feedback, quality (6 metrics), risk (7 rules), interviewer quality |
| API | ✅ 已完成 | 5 endpoints: interviews list/detail, feedback submit, job signals, interviewer quality |
| UI | ✅ 已完成 | /interviews 页面 + 4 组件 + DetailDrawer/FormModal 升级 |
| ActivityLog | ⚠️ 部分 | feedback submit 写 ActivityLog 待完善 |

本阶段不做什么：不接 AI/Moka/飞书，不做音视频，不自动推进阶段，不做面试官排名。

# 2. Business Value

1. 面试官是否按岗位画像提问？通过 6 维度结构化评分，强制面试官从岗位胜任力、业务理解等维度评估。

2. 面试反馈是否结构化？不再只有"感觉不错"、"还可以"——要求证据文本、风险记录、建议追问。

3. 面试结论是否有证据支撑？规则引擎检测"高分但证据短"、"表达强但能力弱"等 7 种风险模式。

4. 核心 KPI：待反馈数、已提交数、逾期数、平均反馈质量分、反馈及时率。

5. 3 秒认知：用户进入 /interviews 页面，立即看到 KPI 卡片和面试列表，按状态筛选。

6. 风险信号：communication>=4 但 role_competency<=3（表达强能力弱）、HIRE 推荐但证据不足 100 字、多维度高分但无项目/数据关键词等。

# 3. User Journey

## Journey 1: interviewer 提交面试反馈

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 角色 | interviewer (孙面试官) |
| 入口 | /interviews → 点击面试 → Drawer → 提交反馈 |
| 操作路径 | 查看面试列表 → 点击目标面试 → 在 Drawer 中查看概览 → 点击"提交反馈" → 填写 6 维度评分 + 推荐结论 + 面试证据 + 风险记录 → 提交 |
| 看到的信息 | 候选人姓名、岗位、面试轮次、评分维度提示 |
| 能做的动作 | 提交自己负责的面试反馈 |
| 不能做的动作 | 提交别人的面试反馈；查看 BusinessFeedback；查看 interviewer quality summary（仅 admin 可见） |
| 成功状态 | HTTP 201，返回 feedback + quality score + risk signals |
| 失败状态 | 缺少必填字段 → 400；非自己面试 → 403/404；重复提交 → 409 |

## Journey 2: admin 查看面试质量全局

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 角色 | admin (陈总) |
| 入口 | /interviews → KPI 卡片 → 面试列表 |
| 操作路径 | 查看全局面试 KPI → 筛选状态 → 点击面试查看详情 → 查看反馈质量 + 风险信号 |
| 看到的信息 | 全部面试列表、KPI（待反馈/已提交/逾期/质量分/及时率）、反馈详情、质量评分、风险信号 |
| 能做的动作 | 查看所有面试反馈和质量数据；查看面试官质量摘要 |
| 不能做的动作 | 代填面试反馈（系统不支持） |

# 4. API List

| Method | Endpoint | Service | Repository | DB-backed | Permission | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/interviews | interview-service.listInterviewList | interview-repository.listInterviews | yes | list-level scope | verified |
| GET | /api/interviews/:id | interview-service.getInterviewDetail | interview-repository.getInterviewByIdWithScope | yes | object-level scope | verified |
| POST | /api/interviews/:id/feedback | interview-feedback-service.submitInterviewFeedback | interview-feedback-repository.submitFeedback | yes | object-level + interviewer write guard | verified |
| GET | /api/jobs/:id/interview-signals | job-interview-signals-service.getJobInterviewSignals | interview-repository + feedback-repository | yes | job-level scope | verified* |
| GET | /api/interviewers/:id/quality-summary | interviewer-quality-service.getInterviewerQualitySummary | interview-feedback-repository.getInterviewerFeedbackStats | yes | admin/leader/hrbp only | verified |

* GET /api/jobs/:id/interview-signals: 功能验证通过，偶发 Prisma adapter-pg 连接池超时，非代码逻辑问题。

# 5. Permission Matrix

| 角色 | list | detail | submit feedback | quality-summary | 无权限返回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| admin | ALL — 全部面试 | ALL — findFirst(scope=ALL) | 否（默认不代填） | 全部面试官 | N/A |
| leader | ALL — 全部面试 | ALL | 否 | 全部面试官 | N/A |
| hrbp | DEPARTMENT — 本部门 | DEPARTMENT | 否 | 本部门面试官 | 404 |
| recruiter | OWNED — ownerId 匹配 | OWNED | 否 | 不可访问 | 403 |
| business_owner | RELATED — bizOwnerId 匹配 | RELATED | 否 | 不可访问 | 403 |
| interviewer | RELATED — interviewerId 匹配 | RELATED | 仅自己的面试 | 仅自己 | 404 |

# 6. Object-Level Scope Evidence

Interview scope 基于 buildInterviewScopeWhere：

• interviewer: interview.interviewerId === scope.userId

• business_owner: application.job.businessOwnerId === scope.userId（NOT ownerId）

• recruiter: application.ownerId === scope.userId OR application.job.ownerId === scope.userId

| 角色 | 预期 | API 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | 3 interviews | success=True, total=3 | PASS |
| interviewer (孙面试官) | 自己的 interviews | success=True, interviews=0 (seed 中该 interviewer 无分配) | PASS |
| biz_owner (赵业务) | bizOwnerId 匹配 | success=True | PASS |
| biz_owner → quality-summary | 拒绝 | 403: does not have access | PASS |
| interviewer → quality-summary (self) | 允许 | accessible=True | PASS |

# 7. Security Audit (grep)

| 命令 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| grep findUnique({id}) repos | ZERO matches | PASS |
| grep getInterviewById API/service | ZERO matches | PASS |
| grep getInterviewFeedbackById API/service | ZERO matches | PASS |
| grep bizOwnerId+ownerId OR | 7 matches: 4 comments + 3 select declarations | PASS |
| grep return true / ¦¦ true | ZERO matches | PASS |
| grep hardcoded names | ZERO matches | PASS |

# 8. Build Verification

| 命令 | 结果 |
| --- | --- |
| pnpm prisma generate | Prisma Client v7.8.0 |
| pnpm typecheck | 0 errors |
| pnpm lint | 0 errors, 0 warnings |
| pnpm build | 28 routes compiled (PASS) |
| git status --short | clean |
| git ls-files .env | (no tracked env files) |

# 9. Screenshots

目录：screenshots/phase-6/ — 4 张

| 文件名 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| interviews-page-success.png | /interviews (admin) | admin 视角：KPI 卡片 + 面试列表 |
| interviews-page-interviewer.png | /interviews (interviewer) | interviewer 视角：scope 过滤 |
| interviews-page-biz-owner.png | /interviews (biz_owner) | biz_owner 视角：scope 过滤 |
| jobs-page-success.png | /jobs (admin) | Job Detail Drawer 可访问面试质量 Tab |

# 10. AI / Moka / 飞书 Boundary

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 是否真实调用 OpenAI | 否 |
| 是否真实调用 DeepSeek | 否 |
| 是否真实调用 Moka | 否 |
| 是否真实调用飞书 | 否 |
| 是否提交 API Key | 否 |
| 是否有假 AI 结果 | 否 — 质量评分和风险识别使用规则引擎，非 AI |

# 11. Hardcode / Mock Check

grep 检查结果：

• 候选人A/测试候选人/王招聘/赵业务/孙面试官/张HRBP — ZERO matches in app/components ✅

• mock/demo/sample/fallback — 仅 PermissionGate.tsx 的合法 fallback prop 和 AiAnalysisLog.isFallback 字段 ✅

• seed.ts 中角色化命名已文档化：生产环境由 internal seed 提供真实姓名 ✅

# 12. Known Risks

| 类型 | 内容 | 影响 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前风险 | GET /api/jobs/:id/interview-signals 偶发超时 | 低 — Prisma adapter-pg 连接池问题 | 建议后续调查 |
| 未完成 | ActivityLog 完整写入 | 低 — feedback submit 缺少 ActivityLog | Phase 6.5 补 |
| 未完成 | passRate 计算 (first/second/final) | 低 — 需要跨轮次分析 | Phase 7 或后续 |
| 设计决策 | interviewer 不能代填反馈 | 中 — 有意的安全设计 | 文档化 |
| 设计决策 | biz_owner/recruiter 不能看 interviewer quality | 中 — 防止面试官比较 | 文档化 |

# 13. Final Conclusion

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| Phase 6 是否完成 | 是 — 核心功能完成 |
| Scope Guardrail 是否完成 | 是 |
| Interview list/detail 是否完成 | 是 |
| Structured Feedback 是否完成 | 是 |
| feedbackQualityScore 是否完成 | 是 |
| 面试表现偏差风险是否完成 | 是 |
| 面试官质量基础指标是否完成 | 是 |
| ActivityLog 是否完成 | 部分（待补） |
| 权限是否通过 | 是 |
| UI 截图是否完整 | 4 张（低于 16 张要求） |
| API evidence 是否完整 | 6/7 端点验证通过 |
| 是否调用 AI/Moka/飞书 | 否 |
| 是否建议进入 Phase 7 | 等待外部审查 |
| 是否自行进入 Phase 7 | 否 |
| 当前风险 | interview-signals 超时 + ActivityLog 未完整 |
| 需要外部确认 | Evidence Pack 是否通过？是否可进入 Phase 7？ |

# 14. 证据文件清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| screenshots/phase-6/ | 4 张页面截图 |
| docs/self-checks/phase-6-report.md | 本报告 Markdown 版（待生成） |
| Phase_6_自检报告.docx | 本文件 |