# Recruitment Dashboard v3

# Phase 7.4 进入审查 — Claude UX Review 文档

生成日期：2026-06-26

目标读者：Claude（UX 审校 Agent）

目的：审查 Phase 7.0-7.3 完成情况，决定 WorkBuddy 是否可进入 Phase 7.4 UI 阶段

# 1. 项目上下文

Recruitment Dashboard v3（理然智能招聘 AI 看板）是一个面向招聘团队、HRBP、业务负责人和管理层的智能招聘效率与质量分析系统。

当前技术栈：Next.js 16 (App Router) + TypeScript 5 + Tailwind CSS 4 + Prisma 7 + PostgreSQL

当前分支：agent/workbuddy/phase-7

当前 HEAD：5c03396

WorkBuddy 角色：唯一工程主开发

Claude 角色：产品体验审校、UI 深化、页面信息架构

# 2. Phase 7 整体目标

Phase 7 要做的是 Action Center（行动中心）—— 把招聘过程中的风险信号、待处理事项、逾期动作，转化为可跟踪、可关闭、可复盘的协同行动系统。

核心业务价值：让招聘管理从"看见问题"进入"处理问题"。

Action Center 不是普通任务列表（Not a generic to-do list），而是招聘风险与协同动作中心。必须招聘语境化。

# 3. 已完成工作（Phase 7.0 - 7.3）

## 3.1 Phase 7.0：Schema & Migration

重新设计 ActionItem 数据模型，替换旧的简化版。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| title | String | Action 标题 |
| description | String? | 详细描述 |
| category | String | 分类：feedback_followup / interview_followup / candidate_risk_followup / job_calibration / business_feedback / offer_risk / process_blocker / data_quality / manual |
| priority | String | 优先级：low / medium / high / urgent |
| status | String | 状态：open / in_progress / blocked / resolved / dismissed |
| ownerId | String? | Action 负责人（区别于 Job.ownerId 招聘负责人） |
| createdById | String | 创建人 |
| jobId / candidateId / applicationId / interviewId / feedbackId | String? | 关联对象 |
| sourceType / sourceRefId / sourceSummary | String | 来源追溯（manual / interview_feedback / interview_risk_signal / feedback_quality / business_feedback / profile_calibration / job_pipeline / candidate_application / offer_risk / system_rule / future_ai） |
| resolvedAt / resolvedById / resolutionNote | DateTime? / String? / String? | 解决记录 |
| dismissedReason | String? | 忽略原因 |

反向关系已添加到 Job / Candidate / Interview 模型。

## 3.2 Phase 7.1：Scope Guardrail + Action Repository

新增 buildActionScopeWhere（resource-scope-builder.ts），覆盖 6 角色：

| 角色 | 获权路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| admin / leader | ALL | 无过滤 |
| hrbp | DEPARTMENT | job/application/interview 三级 departmentId 匹配 |
| recruiter | OWNED | ownerId + job.ownerId + application.ownerId（NOT businessOwnerId） |
| business_owner | RELATED | ownerId + job.businessOwnerId（NOT job.ownerId） |
| interviewer | RELATED | ownerId + interview.interviewerId |

Action Repository 提供 12 个方法，全部使用 findFirst/findMany + scope WHERE，ZERO findUnique。

关键方法：listActions, getActionByIdWithScope, createAction, createActionIfNotExists（dedup）, updateAction, resolveAction, dismissAction, getActionsByJob, getActionsByCandidate, getActionMetrics

## 3.3 Phase 7.2：Action Service + Rule Engine

Action Service：CRUD + resolve/dismiss + ActivityLog 写入（ACTION_CREATED / ACTION_RESOLVED / ACTION_DISMISSED）

Rule Engine：6 条规则，手动触发（POST /api/actions/generate），dedup 防重复：

| # | 规则 | 触发条件 | Category | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面试反馈催办 | Interview completed 24h+, no feedback | feedback_followup | high |
| 2 | 反馈质量待提升 | feedbackQualityScore < 60 | feedback_quality | medium |
| 3 | 候选人风险追问 | riskSignals 含 high risk | candidate_risk_followup | high |
| 4 | 补充风险记录 | HIRE/STRONG_HIRE 但 riskNotes 为空 | candidate_risk_followup | medium |
| 5 | 业务反馈待处理 | BusinessFeedback 48h+ 未处理 | business_feedback | medium |
| 6 | 岗位招聘卡点 | Job 7+ days 无 applications | process_blocker | urgent |

Dedup 逻辑：sourceType + sourceRefId + category + open/in_progress/blocked status → 不重复创建。

## 3.4 Phase 7.3：API Routes

10 个端点，严格遵守 API → Service → Repository → Prisma 链路。

API Route 只做：解析 request → 构建 session → 调用 service → 返回 HTTP response。

| # | Method | Route | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET | /api/actions | 列表 + 筛选 + metrics |
| 2 | POST | /api/actions | 创建 action + ActivityLog |
| 3 | GET | /api/actions/:id | 详情（scoped findFirst） |
| 4 | PATCH | /api/actions/:id | 部分更新 |
| 5 | POST | /api/actions/:id/resolve | 关闭 + resolutionNote |
| 6 | POST | /api/actions/:id/dismiss | 忽略 + dismissedReason |
| 7 | POST | /api/actions/generate | 规则引擎批量生成 |
| 8 | GET | /api/jobs/:id/actions | 岗位级 action 列表 |
| 9 | GET | /api/candidates/:id/actions | 候选人级 action 列表 |
| 10 | GET | /api/dashboard/action-summary | Dashboard metrics |

# 4. 质量验证

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| typecheck | 0 errors |
| lint | 0 errors, 0 warnings |
| build | PASS |
| git status | clean |
| API 层直接 Prisma 查询 | ZERO (grep verified) |
| 裸 findUnique(id) | ZERO (grep verified) |
| unscoped fallback | 仅注释，非代码 |
| bizOwnerId/ownerId OR 混用 | 无 |
| return true / ¦¦ true 恒真逻辑 | 仅 1 处合法使用（onTimeRate 计算） |
| AI/Moka/飞书调用 | 否 |
| 假 AI 结果 | 否 |
| 合并 main / force push | 否 |

# 5. 待完成工作

| Phase | 内容 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | /actions 页面 UI | ⏳ 等待 Claude UX Spec | Claude UX Spec 外部确认 |
| 7.4 | Action KPI Cards | ⏳ | Claude UX Spec |
| 7.4 | Action Filters | ⏳ | Claude UX Spec |
| 7.4 | Action List | ⏳ | Claude UX Spec |
| 7.4 | Action Detail Drawer | ⏳ | Claude UX Spec |
| 7.4 | Create/Resolve/Dismiss Modal | ⏳ | Claude UX Spec |
| 7.5 | Job Detail Actions Tab | ⏳ | Phase 7.4 完成 |
| 7.5 | Candidate Detail Actions Tab | ⏳ | Phase 7.4 完成 |
| 7.5 | Dashboard Action Summary | ⏳ | Phase 7.4 完成 |
| 7.6 | Evidence Pack + Release Lock | ⏳ | Phase 7.5 完成 |

# 6. Claude 决策点

请 Claude 审查以下内容并做出决定：

1. Phase 7.0-7.3 的 Schema/Scope/Service/API 设计是否满足 Action Center 的产品需求？

2. ActionItem 数据模型是否足够支撑招聘风险与协同动作中心的 UI 表达？

3. 6 条规则引擎的触发条件和优先级是否合理？

4. 10 个 API 端点是否覆盖了 /actions 页面所需的所有数据交互？

5. WorkBuddy 是否可以进入 Phase 7.4 开始 UI 实现？

6. 如果进入 Phase 7.4，Claude 是否有 Phase 7 UX Spec 可以提供？还是 WorkBuddy 按现有 UI 规范（RECRUITMENT_DASHBOARD_UI_SPEC.md + UI_REFERENCE_STUDY.md）先行实现？

决策：

[ ] 允许 WorkBuddy 进入 Phase 7.4（附 Claude UX Spec）

[ ] 允许 WorkBuddy 进入 Phase 7.4（按现有 UI 规范先行实现，Claude 后续 Review）

[ ] 不允许进入 Phase 7.4，需要补充以下内容：___________

# 7. 参考文档

Claude 可参考以下已存在的设计文档：

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| docs/design/UI_REFERENCE_STUDY.md | 12 个海外 SaaS 产品设计研究（Linear/Stripe/Ashby/Greenhouse/Panda/Attio 等） |
| docs/design/RECRUITMENT_DASHBOARD_UI_SPEC.md | 页面级 UI 规范（Dashboard/Jobs/Candidates/Interviews 等页面模板） |
| docs/design/SELF_ACCESS_POLICY.md | reviewerId/createdBy 自访问策略 |
| docs/UI_GUIDELINES.md | 全局 UI 标准（布局/颜色/字体/间距/圆角） |
| docs/starter-pack/06_UI_UX设计规范.md | UI 定位与设计规范 |
| docs/ARCHITECTURE.md | 技术架构文档 |

Phase 7 相关 API 端点源码位置：

• app/api/actions/ — 6 个 route 文件

• server/repositories/action/action-repository.ts

• server/services/action/action-service.ts

• server/services/action/action-rule-service.ts

• server/permissions/resource-scope-builder.ts（buildActionScopeWhere）