# Recruitment Dashboard v3

# Phase 7.4B — 自检报告

生成日期：2026-06-26

项目：理然智能招聘 AI 看板

Agent：WorkBuddy（唯一工程主开发）

# 0. Executive Summary

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Phase 名称 | Phase 7.4B — Action Detail Drawer & Operation Modals |
| 当前分支 | agent/workbuddy/phase-7 |
| 当前 HEAD | c068da4 |
| 是否完成 | 是 |
| 是否新增 UI | 是 — Drawer + 3 Modals |
| 是否进入 7.5 | 否 — 等待外部审查 |
| Phase 7 进度 | 7.0→7.1→7.2→7.3→7.3.1→7.3.1A→7.4A→7.4B ✅ →7.5 ⏳ |
| typecheck/lint/build | 全部通过 |
| git status | clean |
| 当前风险 | 截图待补（sandbox GET list flaky） |
| 需要外部确认 | Phase 7.4B 是否通过？是否可进入 7.5？ |

# 1. 交付物清单

| # | 文件 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ActionDetailDrawer.tsx | 3 Tab Drawer（Overview/Linked Context/Activity）+ Footer 操作按钮 | ✅ |
| 2 | ActionDetailOverview.tsx | 基础信息/状态/责任人/来源/时间/处理说明 | ✅ |
| 3 | ActionLinkedContextPanel.tsx | 岗位/候选人/投递/面试关联卡片 | ✅ |
| 4 | ActionActivityTimeline.tsx | 创建/解决/忽略时间线 | ✅ |
| 5 | CreateActionModal.tsx | 标题+分类+优先级表单+校验 | ✅ |
| 6 | ResolveActionModal.tsx | 处理说明（必填）+ 409 冲突处理 | ✅ |
| 7 | DismissActionModal.tsx | 忽略原因（必填） | ✅ |
| 8 | action-api.ts | 5 个 API client 函数 | ✅ |
| 9 | action-display-utils.ts | 展示工具函数（日期格式化/逾期判断/文案映射） | ✅ |
| 10 | app/actions/page.tsx | 集成 Drawer + 3 Modals + 列表点击 + toast | ✅ |
| 11 | ActionList.tsx | 添加 onActionClick prop | ✅ |

# 2. 功能检查

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Action Detail Drawer | ✅ | 右侧 600px Drawer，点击列表行打开 |
| Overview Tab | ✅ | 基础信息/状态/责任人/来源/时间/处理说明 |
| Linked Context Tab | ✅ | 岗位/候选人/投递/面试 4 种关联卡片 |
| Activity Tab | ✅ | 创建/解决/忽略时间线 |
| Footer 操作按钮 | ✅ | open/in_progress/blocked 显示解决+忽略，resolved/dismissed 显示结果 |
| Create Action Modal | ✅ | 创建按钮已启用，标题+分类+优先级表单 |
| Resolve Modal | ✅ | resolutionNote 必填，校验 + loading + 409 处理 |
| Dismiss Modal | ✅ | dismissedReason 必填，校验 + loading |
| 列表点击打开 Drawer | ✅ | onActionClick → setSelectedId → Drawer |
| 操作后刷新 | ✅ | resolve/dismiss/create 成功后 toast + 刷新列表 |
| 真实 API 调用 | ✅ | 全部通过 action-api.ts，无 mock |
| 无硬编码数据 | ✅ | 无 const actionData / mock actions |

# 3. 合规检查

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| Drawer 使用真实 API | ✅ GET /api/actions/:id |
| Create 使用真实 API | ✅ POST /api/actions |
| Resolve 使用真实 API | ✅ POST /api/actions/:id/resolve |
| Dismiss 使用真实 API | ✅ POST /api/actions/:id/dismiss |
| 无 mock detail | ✅ |
| 无 mock activity | ✅ |
| Resolve 要求 resolutionNote | ✅ 必填校验 |
| Dismiss 要求 dismissedReason | ✅ 必填校验 |
| 不做 Job/Candidate/Dashboard 集成 | ✅ |
| 不接 AI/Moka/飞书 | ✅ |
| 不做 7.5 | ✅ |

# 4. Build Verification

| 命令 | 结果 |
| --- | --- |
| pnpm prisma generate | Prisma Client v7.8.0 |
| pnpm typecheck | 0 errors |
| pnpm lint | 0 errors |
| pnpm build | PASS |
| git status --short | clean |
| git diff --stat | (no uncommitted changes) |

# 5. Phase 7 完整进度

| Phase | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 7.0 | Schema & Migration | ✅ |
| 7.1 | Scope Guardrail + Repository | ✅ |
| 7.2 | Service + Rule Engine | ✅ |
| 7.3 | API Routes (10 endpoints) | ✅ |
| 7.3.1 | Data Contract Prep | ✅ |
| 7.3.1A | API Smoke Completion | ✅ |
| 7.4A | Action Center List UI | ✅ |
| 7.4B | Detail Drawer + Modals | ✅ |
| 7.5 | Job/Candidate/Dashboard 集成 | ⏳ |
| 7.6 | Evidence Pack + Release Lock | ⏳ |

# 6. AI / Moka / 飞书 / 边界

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 是否调用 AI/Moka/飞书 | 否 |
| 是否有假 AI 结果 | 否 |
| 是否进入 7.5 | 否 |
| 是否合并 main | 否 |
| 是否 force push | 否 |

# 7. Final Conclusion

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| Phase 7.4B 是否完成 | 是 |
| Action Detail Drawer 是否完成 | 是 |
| Overview Tab 是否完成 | 是 |
| Linked Context Tab 是否完成 | 是 |
| Activity Tab 是否完成 | 是 |
| Create Action Modal 是否完成 | 是 |
| Resolve Action Modal 是否完成 | 是 |
| Dismiss Action Modal 是否完成 | 是 |
| 所有操作是否调用真实 API | 是 |
| 是否使用 mock 数据 | 否 |
| 是否硬编码业务数据 | 否 |
| 是否新增 Job/Candidate/Dashboard 集成 | 否 |
| typecheck/lint/build 是否通过 | 是 |
| 是否合并 main | 否 |
| 是否 force push | 否 |
| 是否建议进入 7.5 | 等待外部审查 |
| 是否自行进入 7.5 | 否 |
| 当前风险 | 截图待补（sandbox GET flaky） |
| 需要外部确认 | Phase 7.4B 是否通过？是否可进入 7.5？ |