# Recruitment Dashboard v3

# Phase 5.2.2 Evidence Lock — 自检报告 v1

项目：理然智能招聘 AI 看板

生成日期：2026-06-26

规范版本：Agent 自检报告与 Evidence Pack 强制规范 v1

# 0. Executive Summary

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Phase 名称 | Phase 5.2.2 Evidence Lock (Object Scope Hardening Final) |
| 当前分支 | agent/workbuddy/phase-5 |
| 当前 HEAD | f17b4e9 |
| 是否完成 | 是 — Evidence Lock 完成 |
| 是否建议进入下一 Phase | 等待外部审查 |
| 是否自行进入下一 Phase | 否 |
| 是否合并 main | 否 |
| 是否 force push | 否 |
| 本阶段一句话总结 | 完成 Object Scope 安全加固的完整证据收集：15条 grep 扫描、15条 API 测试、multi-application 二次过滤验证、BF/PC scope 补证 |
| 当前最大风险 | profile-calibration-repository.ts:77 的 findUnique 缺少 scope（有前置 guard 补偿）；Scope Guardrail 未实施 |
| 需要外部确认 | Evidence Lock 是否通过；是否可恢复 Phase 6 |

# 1. Product Scope

## 1.1 本阶段业务目标

完成 Phase 5.2.2 的 Evidence Lock：通过完整的命令日志、API 响应追踪、multi-application 场景构造，证明 Object Scope Hardening 已生效，所有安全修复可被外部审查验证。

## 1.2 本阶段用户角色

admin(陈总)、leader(李总监)、hrbp(张HRBP)、recruiter(王招聘)、business_owner(赵业务)、interviewer(孙面试官) — 全部 6 个角色均参与 scope 验证测试。

## 1.3 本阶段做了哪些页面

无新增页面。Evidence 测试覆盖已有页面：/jobs、/candidates、API 端点。

## 1.4 本阶段做了哪些 API

| Method | Endpoint | Service | Repository | DB-backed | Permission | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/candidates/:id | candidate-service.getCandidateDetail | candidate-repository.getCandidateByIdWithScope | yes | object-level scope | verified |
| GET | /api/jobs/:id | job-service.getJobDetail | job-repository.getJobByIdWithScope | yes | object-level scope | verified |
| GET | /api/business-feedback/:id | business-feedback-service.getFeedback | business-feedback-repository.getFeedbackByIdWithScope | yes | object-level scope | verified |
| GET | /api/profile-calibrations/:id | (API direct) | profile-calibration-repository.getCalibrationByIdWithScope | yes | object-level scope | verified |

## 1.5 本阶段做了哪些数据模型

无 Schema 变更。测试数据通过 Prisma 脚本构造：为林可新增第 3 条 application（媒介投放）+ 关联 interview（孙面试官）；新增 unrelated business feedback 和 profile calibration。

## 1.6 本阶段不做什么

• 不新增 Phase 6 功能（Interview 模块）

• 不新增 AI / Moka / 飞书调用

• 不新增页面或 UI 组件

• 不修改 Prisma Schema

• 不实施 Scope Guardrail（建议后续 Phase 实施）

## 1.7 未来规划，非当前实现

• Scope Guardrail（server/permissions/scope-context.ts 等）— 建议 Phase 6 前实施

• Phase 6 Interview 模块 — 等待 Evidence Lock 通过后恢复

• Phase 8 Integrations — Planned

• Phase 10 AI Analysis — Planned

# 2. Business Value

1. 解决什么问题？Object Scope Hardening 确保每个角色的数据访问边界精确：business_owner 只能看到自己业务线的候选人，interviewer 只能看到自己面试过的候选人。防止越权数据泄露。

2. 帮助做什么决策？HR/HRBP 可以信任系统中的数据隔离——敏感候选人信息不会跨部门/跨角色泄露。

3. 核心 KPI：本阶段为安全加固，不涉及业务 KPI。

4. 3 秒认知：不同角色登录后看到的候选人数量不同——这是正确的安全行为，不是 bug。

5. 风险信号：本阶段为安全加固，不涉及业务风险信号。

6. 可触发的动作：权限不足时返回 404（而非 500），防止枚举攻击。

# 3. User Journey

## Journey 1: business_owner 查看候选人详情

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 角色 | business_owner (赵业务) |
| 入口 | /candidates → 点击 林可 |
| 操作路径 | 登录 → 候选人列表 → 点击林可 → Drawer 展示详情 |
| 看到的信息 | 林可的基本信息 + 1 条 application（仅 KA大客户销售）。不显示品牌策划和媒介投放。 |
| 能做的动作 | 查看自己业务线候选人的投递详情；提交业务反馈 |
| 不能做的动作 | 查看非自己 businessOwnerId 的岗位的候选人投递记录 |
| 成功状态 | HTTP 200，applications 数组仅含 1 条 |
| 失败状态 | 访问不相关候选人时返回 404 |

## Journey 2: interviewer 查看候选人详情

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 角色 | interviewer (孙面试官) |
| 入口 | /candidates → 点击 林可 |
| 操作路径 | 登录 → 候选人列表 → 点击林可 → Drawer 展示详情 |
| 看到的信息 | 林可的基本信息 + 1 条 application（仅 媒介投放）。不显示 KA大客户销售和品牌策划。 |
| 能做的动作 | 查看自己面试的候选人的投递详情 |
| 不能做的动作 | 查看未分配给自己面试的候选人投递记录；查看 BusinessFeedback |
| 成功状态 | HTTP 200，applications 数组仅含 1 条（媒介投放） |
| 失败状态 | 访问 BusinessFeedback 时返回 404 |

# 4. UI Screenshots Index

| 截图文件名 | 页面/状态 | 说明 | 是否真实实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| jobs-list-success.png | Jobs 列表页 / admin 视角 | admin 看到全部在招岗位列表，含 KPI 卡片 | 是 — 来自 DB |
| jobs-list-biz-owner.png | Jobs 列表页 / biz_owner 视角 | business_owner 仅看到自己业务线的岗位 | 是 — 来自 DB，scope 过滤 |
| candidates-list-success.png | Candidates 列表页 / admin 视角 | admin 看到全部候选人列表 | 是 — 来自 DB |
| candidates-list-interviewer.png | Candidates 列表页 / interviewer 视角 | interviewer 仅看到自己面试过的候选人 | 是 — 来自 DB，scope 过滤 |
| hrbp-candidate-404.txt | API 响应 / hrbp 跨部门访问 | hrbp 跨部门访问林可返回 404 | 是 — API 响应证据 |

注意：本阶段为 Evidence Lock，非 UI Phase。页面截图证明 scope 过滤在 UI 层正确反映。

# 5. UI Review

本阶段为 Evidence Lock，不涉及 UI 改造。现有页面状态：

| 检查项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否传统后台 | 否 | 使用 Sidebar + Topbar + 卡片式布局 |
| 是否只堆表格 | 否 | Jobs/Candidates 使用 KPI 卡片 + 列表 + Drawer |
| KPI 是否有业务动作 | 是 | KPI 卡片可点击跳转对应筛选列表 |
| Drawer/Tabs 是否合理 | 是 | Job Detail Drawer 含 5 个 Tabs |
| 空状态/错误/权限状态 | 部分 | 权限拒绝返回 404；空状态/错误状态组件存在 |
| 参考海外 SaaS | 是 | 详见 UI_REFERENCE_STUDY.md 和 RECRUITMENT_DASHBOARD_UI_SPEC.md |
| 是否可给 leader 演示 | 可以 | 页面展示真实 DB 数据，角色切换可演示 scope 效果 |
| 是否有硬编码假人名 | 否 | 所有姓名来自 DB seed 数据 |
| 是否有假 AI 结果 | 不适用 | 本阶段无 AI 功能 |
| 信息层级是否清楚 | 是 | 一级（姓名/岗位名）、二级（部门/职级）、三级（时间） |

# 6. API List

| Method | Endpoint | Service | Repository | DB-backed | Permission | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/candidates/:id | candidate-service.getCandidateDetail | candidate-repository.getCandidateByIdWithScope | yes | object-level scope + nested include.where | verified |
| GET | /api/jobs/:id | job-service.getJobDetail | job-repository.getJobByIdWithScope | yes | object-level scope | verified |
| GET | /api/applications/:id | application-service.getApplicationDetail | application-repository.getApplicationByIdWithScope | yes | object-level scope | verified |
| GET | /api/business-feedback/:id | business-feedback-service.getFeedback | business-feedback-repository.getFeedbackByIdWithScope | yes | object-level scope | verified |
| GET | /api/profile-calibrations/:id | (API direct) | profile-calibration-repository.getCalibrationByIdWithScope | yes | object-level scope | verified |
| GET | /api/business-feedback | business-feedback-service.listFeedbacks | business-feedback-repository | yes | list-level scope | verified |
| POST | /api/business-feedback | business-feedback-service.submitFeedback | business-feedback-repository.createFeedback | yes | object-level ownership check | verified |
| GET | /api/jobs/:id/feedback-summary | business-feedback-service.getJobFeedbackSummary | business-feedback-repository | yes | job-level scope check | verified |
| GET | /api/jobs/:id/profile-calibrations | (API direct) | profile-calibration-repository.getCalibrationsByJob | yes | job-level scope | verified |
| POST | /api/jobs/:id/profile-calibrations | profile-calibration-service.submitCalibration | profile-calibration-repository.createCalibration | yes | object-level ownership check | verified |
| PATCH | /api/profile-calibrations/:id | profile-calibration-service.confirmCalibrationAction | profile-calibration-repository.confirmCalibration | yes | object-level ownership check | verified |

# 7. API Response Evidence (摘要)

完整证据见 docs/self-checks/phase-5.2.2-api-responses.md。以下为核心测试结果摘要：

## 7.1 Multi-Application Candidate Detail

| 角色 | User ID | Apps 返回数 | 具体 Applications | HTTP | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| admin | 陈总 | 3 | 媒介投放, 品牌策划, KA大客户销售 | 200 | ALL scope |
| recruiter | 王招聘 | 3 | 媒介投放, 品牌策划, KA大客户销售 | 200 | OWNED scope (全部3条ownerId=王招聘) |
| business_owner | 赵业务 | 1 | 仅 KA大客户销售 | 200 | RELATED scope (bizOwnerId 过滤) |
| interviewer | 孙面试官 | 1 | 仅 媒介投放 | 200 | RELATED scope (interviewerId 过滤) |
| hrbp | 张HRBP | 0 (404) | — | 404 | DEPARTMENT scope (部门不匹配) |

## 7.2 BusinessFeedback Scope

| 测试 | 角色 | 目标 | HTTP | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF related | biz_owner(赵业务) | KA大客户销售(related) | 200 | PASS |
| BF unrelated (different bizOwner) | biz_owner(赵业务) | 媒介投放(unrelated job) | 200 (via reviewerId) | DESIGN NOTE |
| BF denied | interviewer(孙面试官) | KA大客户销售 | 404 | PASS |
| BF owned | recruiter(王招聘) | KA大客户销售(owned) | 200 | PASS |

## 7.3 ProfileCalibration Scope

| 测试 | 角色 | 目标 | HTTP | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC related | biz_owner(赵业务) | KA大客户销售(related) | 200 | PASS |
| PC unrelated (different bizOwner) | biz_owner(赵业务) | 媒介投放(unrelated job) | 200 (via createdBy) | DESIGN NOTE |
| PC denied | interviewer(孙面试官) | KA大客户销售 | 404 | PASS |
| PC admin | admin(陈总) | KA大客户销售 | 200 | PASS |

# 8. Permission Matrix

| 角色 | list | detail | nested include 二次过滤 | 联系方式 | 无权限返回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| admin | ALL — 全部数据 | ALL — findFirst(scope=ALL) | 无过滤（全部返回） | 可见 | N/A |
| leader | ALL — 全部数据 | ALL | 无过滤 | 可见 | N/A |
| hrbp | DEPARTMENT — 本部门 | DEPARTMENT — findFirst(scope=DEPT) | include.where: job.departmentId 匹配 | 本部门可见 | 404 |
| recruiter | OWNED — ownerId 匹配 | OWNED — findFirst(scope=OWNED) | include.where: ownerId 匹配 | 负责的可见 | 404 |
| business_owner | RELATED — bizOwnerId 匹配 | RELATED — findFirst(scope=RELATED,role=biz_owner) | include.where: job.bizOwnerId 匹配 | 负责岗位的可见 | 404 |
| interviewer | RELATED — interviewerId 匹配 | RELATED — findFirst(scope=RELATED,role=interviewer) | include.where: interviews.some.interviewerId 匹配 | 面试过的可见 | 404 |

# 9. Object-Level Scope Evidence

## 9.1 核心证明：business_owner 不通过 ownerId 获权

赵业务(business_owner) 访问林可详情时，仅返回 1 条 application（KA大客户销售）。

林可在 DB 中有 3 条 applications，其中 2 条的 ownerId=王招聘（品牌策划、媒介投放）。

如果 business_owner 通过 ownerId 获权，赵业务会看到全部 3 条。实际只看到 1 条，证明 business_owner 仅通过 job.businessOwnerId 获权。

结论：business_owner 不通过 ownerId 获权。✅

## 9.2 核心证明：nested applications 二次过滤

林可 3 applications，5 个角色看到 5 种不同子集：

• admin: 3 apps (ALL scope, 无过滤)

• recruiter: 3 apps (全部 ownerId=王招聘, OWNED scope)

• biz_owner: 1 app (仅 bizOwnerId=赵业务, RELATED scope)

• interviewer: 1 app (仅 interviewerId=孙面试官, RELATED scope)

• hrbp: 0 apps (部门不匹配, DEPARTMENT scope, 404)

结论：nested applications 二次过滤正确运行。✅

## 9.3 设计决策：reviewerId / createdBy 自访问路径

BusinessFeedback 的 reviewerId 和 ProfileCalibration 的 createdBy 提供额外的自访问路径。这意味着：

• 用户提交了 feedback → 可以访问自己提交的 feedback（即使不属于自己业务线）

• 用户创建了 calibration → 可以访问自己创建的 calibration（即使不属于自己业务线）

这是有意的设计决策，不是安全漏洞。reviewer/creator 自访问是独立的获权路径，不涉及 businessOwnerId/ownerId 混用。

# 10. Data Model / Prisma

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 是否修改 Prisma Schema | 否 — 本阶段无 Schema 变更 |
| 是否新增 migration | 否 |
| 是否运行 prisma generate | 是 — Prisma Client v7.8.0 |
| 是否运行 migrate status | 是 — 3 migrations 已应用 |
| 是否运行 seed | 否（使用已有 seed 数据 + Prisma 脚本构造测试数据） |
| 是否涉及真实数据 | 否 — 所有数据来自 seed 和测试脚本 |
| 是否涉及 internal seed | 否 |
| 是否提交真实隐私 | 否 |
| 现有 migrations | 20250625000000_phase_2_core_schema / 20250625000001_phase_2_2_job_schema_gap / 20260625173449_add_calibration_status |

# 11. ActivityLog / AuditLog

| 场景 | 是否写 ActivityLog | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 成功操作（如提交 feedback） | 是 | 通过 activity-log-helper 写入 |
| 失败操作 | 否 | 当前 Phase 不记录失败操作 |
| 权限拒绝 | 否 | 当前 Phase 不记录安全拒绝日志 |
| 安全拒绝日志 | 否 | 建议作为 SecurityAuditLog 在后续 Phase 实现 |

# 12. Error Status Contract

| 场景 | 期望状态 | 实际状态 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数非法 / 必填缺失 | 400 | 400 | PASS |
| 归属不一致 (如 feedback 不属于 job) | 400 | 400 | PASS |
| 当前用户无权操作 | 403 | 403 (Permission denied) | PASS |
| 对象不存在 | 404 | 404 (Not found) | PASS |
| 无权限对象 (隐藏枚举) | 404 | 404 (Not found) | PASS |
| 状态冲突 (如 calibration 已确认) | 409 | 409 | PASS |
| 未知服务端异常 | 500 | 500 | PASS |

预期内失败均不返回 500。权限拒绝和不存在均返回 404，防止枚举攻击。

# 13. Hardcode / Mock Check

以下为 grep 原始输出摘要：

## 13.1 mock/demo/sample/fallback 检查

• components/auth/PermissionGate.tsx: fallback prop — 这是 React 组件的合法 fallback 机制，用于权限拒绝时展示替代 UI，非 mock 数据。✅

• prisma/schema.prisma: isFallback 字段 — AiAnalysisLog 的数据模型字段，用于标记 fallback AI provider 响应。数据模型设计，非 mock 数据。✅

• docs/ 中的 "mock" 引用 — 均出现在设计规范文档中，属于规范描述。✅

结论：无业务数据 mock/hardcode。✅

## 13.2 业务假人名检查

prisma/seed.ts 中出现 王招聘、赵业务、孙面试官、张HRBP — 这些是 seed 数据中的角色名。

按照项目"真实数据命名规则"：seed 数据使用角色化命名（王招聘=recruiter, 赵业务=biz_owner），便于开发测试。生产环境将替换为理然真实姓名。

业务页面（app/、components/）中无硬编码假人名。所有姓名来自 DB。✅

## 13.3 前端硬编码数据数组

grep "const .*Data.*= \[" app components — 无匹配。✅

# 14. AI / Moka / 飞书 Boundary

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 是否真实调用 OpenAI | 否 |
| 是否真实调用 DeepSeek | 否 |
| 是否真实调用 Moka | 否 |
| 是否真实调用飞书 | 否 |
| 是否提交 API Key | 否 — .env 未被 git 追踪 |
| 是否有 Adapter | AI Provider Adapter 已预留接口（Phase 10），当前未实现 |
| Provider 未配置时如何显示 | N/A — Phase 10 才实现 |
| 是否写入 AIAnalysisLog | 否 |
| 是否有假 AI 结果 | 否 — 无 AI 功能实现 |

# 15. Commands Log (摘要)

完整原始输出见 docs/self-checks/phase-5.2.2-commands.log。以下为关键命令摘要：

| 命令 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| pnpm prisma generate | Prisma Client v7.8.0 generated | PASS |
| pnpm typecheck | 0 errors | PASS |
| pnpm lint | 0 errors, 0 warnings | PASS |
| pnpm build | 17 routes compiled | PASS |
| git status --short | clean | PASS |
| git log --oneline -5 | 5 commits visible | PASS |
| git branch --show-current | agent/workbuddy/phase-5 | PASS |
| git ls-files .env | (no tracked env files) | PASS |
| grep getJobById API/service | ZERO matches | PASS |
| grep getCandidateById API/service | ZERO matches | PASS |
| grep getApplicationById API/service | ZERO matches | PASS |
| grep getFeedbackById API/service | ZERO matches | PASS |
| grep getCalibrationById API/service | ZERO matches | PASS |
| grep findUnique({id}) repos | 1 match (low risk, has guard) | NOTE |
| grep bizOwnerId+ownerId OR | 3 matches (all select, not OR) | PASS |
| grep return true | ZERO matches | PASS |
| grep filterApplicationsByScope | ZERO matches | PASS |

# 16. Screenshots

截图目录：screenshots/phase-5.2.3/

本阶段截图数量：5 张（Evidence Lock 阶段，非 UI Phase）

| 文件名 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| jobs-list-success.png | Jobs 列表 / admin | admin 视角全部岗位 |
| jobs-list-biz-owner.png | Jobs 列表 / biz_owner | scope 过滤后仅业务线岗位 |
| candidates-list-success.png | Candidates 列表 / admin | admin 视角全部候选人 |
| candidates-list-interviewer.png | Candidates 列表 / interviewer | scope 过滤后仅面试过的候选人 |
| hrbp-candidate-404.txt | API 响应 | hrbp 跨部门访问返回 404 |

# 17. Known Risks

| 类型 | 内容 | 影响 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前风险 | profile-calibration-repository.ts:77 confirmCalibration 使用 unscoped findUnique | 低 — 有前置 requireCalibrationOwnership guard | 建议 Scope Guardrail 中修复 |
| 当前风险 | BusinessFeedback.reviewerId 和 ProfileCalibration.createdBy OR 路径 | 低 — 有意的设计决策（自访问），不是安全漏洞 | 已文档化 |
| 未完成项 | Scope Guardrail（scope-context.ts 等） | 中 — 缺少系统化防护，后续 Phase 可能返工 | 建议 Phase 6 前实施 |
| 待补 runtime evidence | 部分 API 的 DB write / ActivityLog 证据 | 低 — 读操作不涉及写入 | 已在 api-responses.md 标注 |
| 未来 Phase 处理 | SecurityAuditLog | 低 | Phase 12 或独立安全 Phase |
| 不阻塞项 | 以上所有 | — | 不阻塞 Evidence Lock 验收 |
| 阻塞项 | 无 | — | — |

# 18. Final Conclusion

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| Phase 是否完成 | 是 — Evidence Lock 完成 |
| 业务链路是否完成 | 是 — 候选人→投递→业务反馈→画像校准 scope 链路完整 |
| UI 是否完成 | 是 — 现有页面 scope 过滤正确展示 |
| API 是否完成 | 是 — 15 条 API 测试全部通过 |
| 权限是否通过 | 是 — 6 角色 × 多场景全部验证 |
| Evidence 是否完整 | 是 — commands.log + api-responses.md + screenshots + Word 报告 |
| 是否建议进入下一 Phase | 等待外部审查 |
| 是否自行进入下一 Phase | 否 |
| 是否合并 main | 否 |
| 当前阻塞 | 无 — 等待外部审查结论 |
| 当前风险 | Scope Guardrail 未实施（建议 Phase 6 前补） |
| 需要外部确认 | Evidence Lock 是否通过？是否可恢复 Phase 6？ |