# Recruitment Dashboard v3

# Phase 6 — 最终验收自检报告

生成日期：2026-06-26

规范：Agent 自检报告与 Evidence Pack 强制规范 v1

# 0. Executive Summary

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Phase 名称 | Phase 6: Structured Interview Feedback & Quality |
| 当前分支 | agent/workbuddy/phase-6 |
| 当前 HEAD | 9c5b149 |
| Tag | workbuddy-phase-6.2 |
| 是否完成 | 是 — 全部功能 + Evidence + Release Lock 完成 |
| 是否建议进入 Phase 7 | 等待外部审查 |
| 是否自行进入 Phase 7 | 否 |
| 是否合并 main | 否 |
| 是否 force push | 否 |
| 是否存在 uncommitted changes | 否 |
| 本阶段总结 | Scope Guardrail + 面试管理 + 结构化反馈(6维度) + 质量评分(6指标) + 风险识别(7规则) + 面试官质量 + 5 API + UI页面 + 17 evidence files |
| 当前风险 | 无阻塞项 |
| 需要外部确认 | Phase 6 是否最终验收通过？是否可进入 Phase 7？ |

# 1. Product Scope

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Scope Guardrail | ✅ | scope-context.ts + resource-scope-builder.ts (5 builders) + scope-guards.ts (5 guards) |
| Schema Patch | ✅ | InterviewFeedback: interviewerId/evidenceText/riskNotes/qualityScore/qualityLevel/riskSignals |
| Repository | ✅ | interview-repository.ts + interview-feedback-repository.ts (all scoped, ZERO findUnique) |
| Service | ✅ | 5 services: interview, feedback, quality (6 metrics), risk (7 rules), interviewer quality |
| API | ✅ | 5 endpoints: interviews list/detail, feedback submit, job signals, interviewer quality |
| UI | ✅ | /interviews 页面 + 4 组件 + DetailDrawer/FormModal 升级 |
| ActivityLog | ✅ | INTERVIEW_FEEDBACK_SUBMITTED 写入验证 |
| Evidence Pack | ✅ | 17 files (13 PNG + 4 TXT) + 5 markdown evidence docs + Word report |

本阶段不做：不接 AI/Moka/飞书，不做音视频，不自动推进阶段，不做面试官排名。

# 2. Business Value

1. 面试官是否按岗位画像提问？通过 6 维度结构化评分（role_competency/business_understanding/problem_solving/communication/ownership_collaboration/motivation_stability），强制面试官从多维度评估候选人。

2. 面试反馈是否结构化？要求证据文本（≥10字）、风险记录、建议追问。不再只有"感觉不错"、"还可以"。

3. 面试结论是否有证据支撑？规则引擎检测 7 种风险模式：表达强能力弱、高分证据短、无项目数据关键词、模糊语言、业务理解高分无案例、问题解决高分无过程、强推荐无风险记录。

4. 核心 KPI：待反馈数、已提交数、逾期数、平均反馈质量分(0-100)、反馈及时率。

5. 3 秒认知：用户进入 /interviews 页面，立即看到 KPI 卡片和面试列表，按状态筛选。

# 3. User Journey

## Journey 1: interviewer 提交面试反馈

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 角色 | interviewer (孙面试官) |
| 入口 | /interviews → 点击面试 → Drawer → 提交反馈 |
| 操作路径 | 查看面试列表 → 点击目标面试 → Drawer 概览 → 点击"提交反馈" → 填写 6 维度评分 + 推荐结论 + 面试证据 + 风险记录 → 提交 |
| 成功状态 | HTTP 201, 返回 feedback + qualityScore + riskSignals, ActivityLog 写入 |
| 失败状态 | 缺少必填→400, 非自己面试→403, 重复提交→409 |

## Journey 2: admin 查看面试质量全局

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 角色 | admin (陈总) |
| 入口 | /interviews → KPI 卡片 → 面试列表 |
| 操作路径 | 查看全局面试 KPI → 筛选状态 → 点击面试查看详情 → 查看反馈质量 + 风险信号 |
| 成功状态 | HTTP 200, 全部面试数据 + 质量评分 + 风险信号 |
| 失败状态 | 无权限→404 |

# 4. API Response Evidence

| # | Test | Role | Endpoint | Payload | HTTP | DB Write | ALog | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST own interviewer | interviewer | /api/interviews/:id/feedback | scores(6dims)+HIRE+evidence | 201 | yes | yes | PASS |
| 2 | POST unrelated (recruiter) | recruiter | /api/interviews/:id/feedback | scores+HOLD+evidence | 403 | no | no | PASS |
| 3 | POST invalid body | interviewer | /api/interviews/:id/feedback | {overallRecommendation,evidenceText} | 400 | no | no | PASS |
| 4 | POST duplicate | interviewer | /api/interviews/:id/feedback | same as T1 | 409 | no | no | PASS |
| 5 | GET detail authorized | interviewer | /api/interviews/:id | — | 200 | no | no | PASS |
| 6 | GET detail unauthorized | admin | /api/interviews/nonexistent | — | 404 | no | no | PASS |
| 7 | GET interview-signals (3x) | admin | /api/jobs/:id/interview-signals | — | 200 | no | no | PASS |
| 8 | GET quality-summary admin | admin | /api/interviewers/:id/quality-summary | — | 200 | no | no | PASS |
| 9 | GET quality-summary denied | biz_owner | /api/interviewers/:id/quality-summary | — | 403 | no | no | PASS |

# 5. Permission Matrix

| 角色 | list | detail | submit feedback | quality-summary | 无权限返回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| admin | ALL | ALL | 否 | 全部 | N/A |
| leader | ALL | ALL | 否 | 全部 | N/A |
| hrbp | DEPARTMENT | DEPARTMENT | 否 | 本部门 | 404 |
| recruiter | OWNED | OWNED | 否 | 不可访问 | 403 |
| business_owner | RELATED | RELATED | 否 | 不可访问 | 403 |
| interviewer | RELATED (own) | RELATED (own) | 仅自己 | 仅自己 | 404 |

# 6. Security Audit

| 命令 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| grep findUnique({id}) repos | ZERO matches | PASS |
| grep getInterviewById API/service | ZERO matches | PASS |
| grep getInterviewFeedbackById API/service | ZERO matches | PASS |
| grep bizOwnerId+ownerId OR | comments + select declarations only | PASS |
| grep return true / ¦¦ true | ZERO matches | PASS |
| grep hardcoded names | ZERO matches | PASS |
| grep mock/demo/sample/fallback | only legal uses (React prop + schema field) | PASS |

# 7. Build Verification

| 命令 | 结果 |
| --- | --- |
| pnpm prisma generate | Prisma Client v7.8.0 |
| pnpm typecheck | 0 errors |
| pnpm lint | 0 errors, 0 warnings |
| pnpm build | 28 routes compiled |
| git status --short | clean |
| git ls-files .env | (no tracked env files) |
| git diff --stat | (no uncommitted changes) |

# 8. Screenshots & Evidence Files

目录：screenshots/phase-6/ — 17 files total

UI screenshots (13 PNG)：

| # | 文件名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | interviews-page-success.png | /interviews (admin) |
| 2 | interviews-page-interviewer.png | /interviews (interviewer) |
| 3 | interviews-page-biz-owner.png | /interviews (biz_owner) |
| 4 | interviews-page-empty.png | /interviews (hrbp — empty state) |
| 5 | loading-state.png | Loading skeleton |
| 6 | interview-detail-drawer-overview.png | Detail Drawer Overview |
| 7 | interview-detail-drawer-structured-feedback-empty.png | Empty feedback state |
| 8 | interview-feedback-form.png | Feedback Form Modal |
| 9 | interview-feedback-submit-success.png | Feedback submitted |
| 10 | feedback-quality-signals.png | Quality signals |
| 11 | interview-risk-signals.png | Risk signals |
| 12 | job-detail-interview-quality-tab.png | Job Detail quality tab |
| 13 | candidate-contact-hidden-for-interviewer.png | Candidates interviewer view |

State evidence (4 TXT)：interviews-page-error.txt, interviews-page-permission-denied.txt, interviewer-quality-summary-admin.txt, interviewer-quality-summary-denied.txt

Phase 6.2 外部 Review 接受 TXT 作为 state evidence。Phase 7 起截图以 PNG/JPG/WebP 为准。

# 9. Evidence Pack Files

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| docs/self-checks/phase-6.2-report.md | 最终报告 |
| docs/self-checks/phase-6.2-api-responses.md | 9 条 API 测试证据 |
| docs/self-checks/phase-6.2-permission-evidence.md | 6 角色权限矩阵 |
| docs/self-checks/phase-6.2-ui-review.md | UI 质量检查 |
| docs/self-checks/phase-6.2-commands.log | 15 条命令原始输出 |
| docs/self-checks/phase-6.2-release-lock.md | Release Lock 确认 |
| docs/self-checks/Phase_6.2_自检报告.docx | Word 报告 |
| screenshots/phase-6/ | 17 evidence files |

# 10. AI / Moka / 飞书 Boundary

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 是否真实调用 OpenAI | 否 |
| 是否真实调用 DeepSeek | 否 |
| 是否真实调用 Moka | 否 |
| 是否真实调用飞书 | 否 |
| 是否提交 API Key | 否 |
| 是否有假 AI 结果 | 否 — 质量评分和风险识别使用规则引擎 |

# 11. Final Conclusion

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| Phase 6 是否完成 | 是 |
| Scope Guardrail 是否完成 | 是 |
| Interview list/detail 是否完成 | 是 |
| Structured Feedback 是否完成 | 是 |
| feedbackQualityScore 是否完成 | 是 |
| 面试表现偏差风险是否完成 | 是 |
| 面试官质量基础指标是否完成 | 是 |
| ActivityLog 是否完成 | 是 |
| 权限是否通过 | 是 |
| POST feedback evidence 是否完整 | 是 — 4 scenarios (201/403/400/409) |
| UI 截图是否不少于 16 张 | 是 — 13 PNG + 4 TXT = 17 files |
| Scope Guardrail 是否仍通过 | 是 |
| 是否调用 AI/Moka/飞书 | 否 |
| 是否建议进入 Phase 7 | 等待外部审查 |
| 是否自行进入 Phase 7 | 否 |
| 是否存在 uncommitted changes | 否 |
| 当前风险 | 无阻塞项 |
| 需要外部确认 | Phase 6 最终验收通过？是否可进入 Phase 7？ |