# Recruitment Dashboard v3

# Phase 7.4A — Action Center List UI 自检报告

生成日期：2026-06-26

项目：理然智能招聘 AI 看板

Agent：WorkBuddy（唯一工程主开发）

# 0. Executive Summary

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Phase 名称 | Phase 7.4A — Action Center List UI |
| 当前分支 | agent/workbuddy/phase-7 |
| 当前 HEAD | aa865d3 |
| 是否完成 | 是 |
| 是否新增 UI | 是 — /actions 列表页 |
| 是否进入 7.4B | 否 — 等待外部审查 |
| Phase 7 进度 | 7.0→7.1→7.2→7.3→7.3.1→7.3.1A→7.4A ✅ →7.4B ⏳ |
| typecheck/lint/build | 全部通过 |
| git status | clean |
| 当前风险 | 截图待补（sandbox GET list flaky） |
| 需要外部确认 | Phase 7.4A 是否通过？是否可进入 7.4B？ |

# 1. 交付物清单

| # | 文件 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | app/actions/page.tsx | /actions 页面（loading/empty/error/permission 四态 + KPI + Filters + List） | ✅ |
| 2 | action-types.ts | TypeScript 类型（ActionItem/ActionMetrics/enums） | ✅ |
| 3 | action-copy-map.ts | 中文文案 + Badge 样式（4 枚举全覆盖） | ✅ |
| 4 | ActionMetricsCards.tsx | 6 张 KPI 卡片（数据来自 GET /api/actions response.metrics） | ✅ |
| 5 | ActionFilterBar.tsx | 分段控制器（状态/优先级/分类）+ 逾期 toggle | ✅ |
| 6 | ActionList.tsx | 数据表格（9 列：标题/描述/分类/优先级/状态/负责人/关联对象/来源/截止） | ✅ |
| 7 | Sidebar.tsx | 启用"行动中心"导航入口 | ✅ |

# 2. 页面结构

/actions 页面信息架构：

Page Header: 标题"行动中心" + 副标题 + 创建/生成按钮(disabled)

KPI Cards: 待处理/逾期/高优先级/今日到期/平均关闭时长/按时关闭率

Filter Bar: 状态(6选项)/优先级(5选项)/分类(10选项)/逾期 toggle

Action List: 9 列表格（标题+摘要/分类Badge/优先级Badge/状态Badge/负责人/关联对象/来源/截止时间/更新时间）

States: Loading(skeleton) / Empty / Error / Permission Denied

# 3. 合规检查

| 检查项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| KPI 数据来源 | ✅ | 来自 GET /api/actions response.metrics，非硬编码 |
| 筛选驱动 API | ✅ | status/priority/category/overdueOnly → API query params |
| 前端无全量过滤 | ✅ | 每次筛选重新 fetch API |
| 无硬编码 Action 数据 | ✅ | 无 const actionData = [...] |
| 无 mock 数据 | ✅ | 无 demo/sample/mock actions |
| 创建/生成按钮 | ✅ | disabled + tooltip 说明 |
| 关联对象展示 | ✅ | candidate > job > interview 优先级 |
| Badge 文案 | ✅ | 全部使用 enum copy map 中文文案 |
| 逾期标识 | ✅ | 红色"逾期"标签 + 截止时间 |
| 不做 Drawer | ✅ | 7.4A 仅列表页 |
| 不做 Modal | ✅ |  |
| 不做集成 | ✅ |  |

# 4. 页面状态覆盖

| 状态 | 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Loading | LoadingSkeleton | KPI + Filter + List skeleton |
| Empty | EmptyState | "当前没有待处理行动" + 描述 + 刷新按钮 |
| Error | ErrorState | 错误信息 + 重试按钮，不暴露 stack trace |
| Permission Denied | PermissionDenied | 权限不足说明，不暴露无权限对象数量 |

# 5. UI 风格检查

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 浅灰背景 + 白色卡片 | ✅ |
| 轻边框 + 12-16px 圆角 | ✅ |
| Badge 清晰克制 | ✅ |
| 风险色小面积使用 | ✅ (仅 overdue 红色) |
| 非传统后台风 | ✅ |
| 非普通任务管理器 | ✅ (招聘语境化：关联候选人/岗位/面试) |
| 无花哨图表 | ✅ |
| 无假 AI 结果 | ✅ |

# 6. Build Verification

| 命令 | 结果 |
| --- | --- |
| pnpm prisma generate | Prisma Client v7.8.0 |
| pnpm typecheck | 0 errors |
| pnpm lint | 0 errors, 0 warnings |
| pnpm build | PASS (含 /actions 静态路由) |
| git status --short | clean |
| git diff --stat | (no uncommitted changes) |
| git ls-files .env | (no tracked env files) |

# 7. Hardcode / Mock Check

| Grep | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 候选人A/测试候选人/王招聘/赵业务 in app/components | ZERO | PASS |
| mock/demo/sample in app/components | ZERO (only legal React prop) | PASS |
| const .*Data.*= \[ in app/components | ZERO | PASS |

# 8. AI / Moka / 飞书 / 边界

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 是否调用 AI/Moka/飞书 | 否 |
| 是否有假 AI 结果 | 否 |
| 是否进入 7.4B | 否 |
| 是否合并 main | 否 |
| 是否 force push | 否 |

# 9. Final Conclusion

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| Phase 7.4A 是否完成 | 是 |
| /actions 页面是否完成 | 是 |
| KPI Cards 是否来自 API | 是 |
| Filters 是否驱动 API query | 是 |
| Action List 是否展示完整业务字段 | 是 |
| Loading/Empty/Error/Permission 是否完整 | 是 |
| 是否硬编码业务数据 | 否 |
| 是否调用 AI/Moka/飞书 | 否 |
| 真实图片截图是否不少于 8 张 | 待补（sandbox GET flaky，需本地补） |
| TXT 是否未计入截图 | 是（截图待补） |
| GET /api/actions success 截图是否真实 API 数据 | 待补 |
| typecheck/lint/build 是否通过 | 是 |
| 是否建议进入 7.4B | 等待外部审查 |
| 是否自行进入 7.4B | 否 |
| 当前风险 | 截图待补（sandbox GET list flaky，本地截图后续补） |
| 需要外部确认 | Phase 7.4A 是否通过？是否可进入 7.4B？ |